- ПРЕДМЕТ

Настоящата процедура определя реда и отговорностите при разработване и въвеждане на нови или променени услуги в “БМ ПРОТЕКШЪН“ ЕООД, през целия жизнен цикъл на услугите, и включва:

- Планиране разработването на нови или променени услуги;

- Планиране на спиране/трансфер на услуги;

- Проектиране и разработване на нови или променени услуги;

- Въвеждане на нови или променени услуги;

- ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Обхватът на Процедурата са процесите в отделите ИТ и всички техни дейности, описани в RDU 01-01 Каталога на услугите на “БМ ПРОТЕКШЪН“ ЕООД. ПСУ изпълнява контролираща функция за изпълнение на настоящата процедура.

Настоящата процедура се прилага за нови или промени в съществуващи услуги, през целия им жизнен цикъл, и които са с висок риск, или имат потенциално критично въздействие върху услугите, предоставяни на клиенти, както и при спиране или трансфер към други страни на предоставяни услуги. Несъществени промени в предоставяните услуги се внедряват в оперативен порядък и се уведомяват всички заинтересовани страни.

Заинтересованите страни могат да бъдат клиенти, партньори и доставчици.

Доставчиците подлежат на непрекъснат контрол по отношение изпълнението на договорените нива на обслужване (SLA).

- ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОЗНАЧЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ

Процес - Съвкупност от взаимосвързани или взаимодействащи дейности, които превръщат входните елементи в изходни.

Услуга - Начин за доставяне на стойност на клиент чрез подпомагане постигането на резултати, които клиентът желае да постигне

Елемент (компонент) на услуга -  Отделна единица на услуга, която комбинирана с други единици ще достави пълната услуга.  Примери: хардуер, софтуер, инструменти, приложения, документация, информация, процеси или поддържащи услуги  Забележка: елемент на услуга може да съдържа един или повече елементи на конфигурация

Въвеждане - Дейности, използвани за преместване на нова или променена услуга към или от практическо използване.

Искане за промяна -  Предложение за промяна, което се прави по отношение на услуга, компонент на услуга или на системата за управление на услуги.

Елемент от конфигурацията /Configuration Item - CI/ - Елемент, който трябва да се контролира, за да може да се предостави услуга или услуги.

Key Performance Indicators (KPI's)/  Ключови показатели за качество (КПК) - "КПК" означава основните показатели, с които се измерва изпълнението на услугите по поддръжка от Доставчика, в зависимост от стандартни или определени от потребителите параметри.

ПСУ – Председател на съвета по управление.

ОУУ – Отговорник по управление на услугите.

SLA – Service level agreement – споразумение за ниво на услуга.

- ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

  - СХЕМА НА ПРОЦЕСА

На следващата схема е представен алгоритъм на процеса по разработване и въвеждане на нови или променени услуги.

Изпълнение на процеса

Разработването на нова или променена услуга се извършва на база постъпили от клиенти, доставчици, вътрешни групи и други заинтересовани страни искания или инициирани от Дружеството искания за нова или промяна в съществуваща услуга.

Оценката, одобряването и планирането на разработката на нова или променена услуга се контролира от процеса по управление на промени.

Разработването на нова или промяна в съществуваща услуга се управлява като проект, който преминава през следните етапи:

- Планиране разработването на нови или променени услуги;

- Проектиране и разработване на нови или променени услуги;

- Въвеждане на нови или променени услуги;

  - Планиране

Планирането на разработката на нова услуга или промяна в съществуваща услуга се извършва по решение на ПСУ. Действията по планиране се изпълняват от ОУУ, със съдействието на служители в звеното или други вътрешни групи, и включват:

- Идентифициране на изискванията към и на услугата/променената услуга;

- Идентифициране на потенциалното въздействие на услугата/променената услуга върху капацитета и ИС;

- Съгласуване и одобрение на промяната/въвеждането на нова услуга с клиента и всички заинтересовани страни;

- Детайлно планиране въвеждането на промяната/новата услуга, включително:

- отговорностите и пълномощията за етапите на разработката и въвеждането на промяната/новата услуга;

- идентифициране на външни страни, които доставят компоненти на услугата (доставчици, вътрешни групи), включително оценка на способността им за изпълнение на изискванията и комуникацията с тях. На база оценката ПСУ и ОУУ предприемат последващи действия;

- идентифициране (анализ) на необходимия капацитет и при недостиг, иницииране искане за нов капацитет,;

- времева рамка за планираните дейности;

- идентифициране, оценка и управление на рисковете, свързани с въвеждането на нова или промяна в съществуваща услуга;

- изискванията за тестване и валидиране на новата/променената услуга;

- критерии за приемане на новата/променената услуга;

- очакваните резултати от доставката на клиента на новата/променената услуга;

Планиране спирането на услуги или трансфера към други страни се извършва от ПСУ и ОУУ на звеното, като се изготвя План за спиране/трансфер на услуга (свободна форма), който включва информация за:

- условията, при които е приложимо спирането/трансфера на услугата;

- Целите на спирането/трансфера;

- Управление на процесите, предоставяни от други страни;

- Роли и отговорности на всички заинтересовани страни;

- Ограничения, рискове и проблеми;

- Етапи и резултати на всеки етап;

- Детайлно описание на дейностите;

- Изпълнение на критериите за спиране/трансфер на услугата;

- време на спиране/трансфер на услугата;

- Решение за архивиране, унищожаване или трансфер на всички данни, документация и компоненти (инфраструктура, апликации, лицензи), свързани с услугата.

Планът се одобрява от Управителя и ПСУ и се съгласува със заинтересованите клиенти. Дейностите, описани в плана, се изпълняват в координация от ОУУ на звеното. Резултатите се докладват на заседание на ГУУ. При необходимост се предприемат коригиращи или превантивни действия.

  - Проектиране и разработване на нови или променени услуги

На база планираните дейности ОУУ на звеното и други, определени от ПСУ лица, разработват проект за новата или променена услуга и водят записи в RDU 05-01 Дневник на промените в услугите и ВАТ Approval sheet за:

- Пълномощията и отговорностите за доставката на новата/променената услуга;

- Дейностите по доставка, които трябва да бъдат изпълнени от Дружеството, клиента или други страни;

- Нови или променени изисквания (ако има такива) към човешките ресурси, включително изисквания за образование, обучения, умения и опит;

- Необходимите финансови ресурси за доставка на новата/променена услуга;

- Нови или промени в съществуващите технологии за доставката на новата/променена услуга;

- Нови или промени в съществуващите планове, политики и процедури на ИСУ;

- Нови или промени в съществуващите договори/споразумения с външни страни, необходими за постигане на изискванията към новата/променена услуга;

- Процедури, измервания и информация, необходими за доставката на новата/променена услуга

Разработката се внася за обсъждане на заседание на СУ, от ОУУ и се одобрява от ПСУ. Утвърждава се от Управителя.

Настъпили промени в процеса на разработка на новата/променена услуга, се докладват по реда на PUU 05 Политика по управление на промени (когато промените се инициират от клиент или друга външна страна). Вътрешно инициирани промени се обсъждат на заседание на ГУУ. Промените подлежат на пре-планиране, съгласно изискванията на т.5.3. от настоящата процедура.

  - Въвеждане на нови или променени услуги

Разработената нова/променена услуга подлежи на тестване и верифициране спрямо входните изисквания към нея, изискванията, залегнали в проекта за разработка (записите в RDU 05-01) и критериите за приемане на услугата. Резултатите от тестването се докладват на заседание на ГУУ.

Когато критериите за приемане на услугата не са изпълнени, ПСУ и ОУУ вземат решение за последващи ефективни действия. Действията се съгласуват със заинтересованите страни в зависимост от инициатора на промяната. Водят се записи в RDU 05-01 Дневник на промените в услугите.

Успешно тестваните нови/променени услуги се одобряват от ГУУ за пускане в употреба в производствена среда.

След внедряването на нова/променена услуга ОУУ или отговорният по сделката следва да подпишат RD  13-03  Протокол за приемане на услуга заедно с клиента.

Промени в CIs, вследствие въвеждането на нови или променени услуги, се управляват от процеса по управление на конфигурациите.

  - Ключови показатели за ефективност на процеса по разработване и въвеждане на нови или променени услуги са:

| Key Performance Indicator (KPI) | Описание |
| --- | --- |
| Изпълнение на плана за разработване на нова/променена услуга | 100% изпълнение на сроковете и дейностите, залегнали в плана (RDU 05-01) за разработване на нова/променена услуга. |
| Критерии за приемане на нова/променена услуга | Постигане на 99% съответствие с критериите за приемане на нова/променена услуга. |

Входна и изходна информация

Процесът за разработване и въвеждане на нови или променени услуги използва входна информацията от:

- Изискванията за нови или променени услуги от процеса по управление нивото на услугите,

- Изискванията за нови или променени услуги от процеса по управление взаимоотношенията с клиентите;

- Изискванията за нови или променени услуги от процеса по управление на промени;

- Настъпилите инциденти, вследствие доставката на нови или променени услуги;

- Времевата рамка и методите за внедряване на нова/променена услуга от процеса по пускане в употреба на услуги.

Процесът за разработване и въвеждане на нови или променени услуги предоставя изходна информация на:

- Процеса по управление нивото на услугите – за изискванията към новите или променени услуги;

- Процеса по пускане в употреба на услуги;

- Процеса по бюджетиране – информация за финансовите ресурси, необходими за доставката на новите/променени услуги;

- Процеса по управление на капацитета – изискванията към капацитета във връзка с доставката на новите/променени услуги.

- отговорности и пълномощия

Управител

- Одобрява спирането доставката/трансфера на услуги;

- Одобрява доставката на нови/променени услуги;

ПСУ

- Планира в общи рамки, одобрява и контролира разработката на нова/променена услуга;

- Съгласува разработения от ОУУ План за спиране/трансфер на услуга;

ОУУ

- Участва при планирането разработката на нова/променена услуга;

- Разработва и представя на ПСУ за съгласуване План за спиране/трансфер на услуга;

- Разработва проект за нова/променена услуга, като води записи;

- Организира извършването на тестване и верифициране на нова/променена услуга спрямо одобрените критерии за приемане. Води записи съгласно изискванията на настоящата процедура;

- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ЗАБРАНИ

Изискванията на настоящата процедура са задължителни за всички определени в нея отговорници.

- Позовавания и Свързани документи

RD   13-03   Протокол за приемане на услуги

План за спиране/трансфер на услуга

Наръчник на интегрираната система, т.9.2.1