1. ЦЕЛ:

Да се създаде, внедри и поддържа процеса на проектиране и разработване, с което целесъобразно да се гарантира последващото осигуряване на продукти и услуги.

2. ОБХВАТ:

Проектиране и разработване на специфични продукти, нови продукти, и подобрение на съществуващи продукти.

Забележка: Дизайн и разработване на услуги не е приложимо.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

NIL

4. ПРЕПРАТКИ:

Стандарт ISO9001:2015 - Клауза 8.3 : Дизайн и разработка.

ISO14001:2015

5. ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

Ръководител Дизайн и разработка

Ръководителят Дизайн и разработка е изцяло отговорен за изпълнението на тази процедура.

Той / тя е упълномощена да издаде заявка за покупка / за доставка на ресурси за Дизайн и разработка, със съгласието на Управителя.

Той / тя също има право да спре производството на всеки нов продукт (разработен в Организацията), ако не е преминал тестовете за потвърждаване на дизайна.

Ръководител Маркетинг, Ръководител (Продажба и магазини. Началник Производство, Мачалник Предлагане на услуги и Отговорник по качеството

Те участват в процеса на Дизайн и разработка.

6.  НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

6.a ) Видове дейности по Дизайн и разработка

Предлагат се следните видове проектантски дейности в Отдел Дизайн и разработка.

По изисквания на клиента: В този случай, клиентът се възползва от възможностите за пожелае създаване на конкретен продукт от Организацията. Продуктът може да бъде поизведен на едро и на дребно по желание на клиента. Уловията се описват в договор, като те могат да бъдат относно работна ръка, материални изисквания, проектиране и изпитване на продукта, както и въвеждане в експлоатация в обекта на клиента, ако е необходимо.

Нов продукт / Подобрения на съществуващ продукт: В този случай, Ръководството на Организацията взема решение да се направи нов продукт /Подобрения на съществуващ продукт, след като се отчитат изискванията на пазара и ефективността на продукта. Няма специфична външна намеса от клиенти. Отдел Маркетинг играе ролята поставящ изискванията към  продукта.

6.b ) Планиране по дизайн и разработка

При определяне на етапите по планиране по дизайн и разработка, Организацията взима предвид следното:

a) естеството, продължителността и сложността на дейностите по проектиране и разработване;

b) необходимите етапи на процеса;

c) проверка на дизайн;

d) отговорностите и правомощията на участващи в процеса на проектиране и разработка;

e) необходимост от ресурси при дизайн и разработка;

f) необходимостта да се контролира комуникацията между лицата, участващи в процеса на проектиране и разработка;

j) необходимостта от участие на клиентите и потребителите в процеса на проектиране и разработка;

h) изискванията за последващо предоставяне на продукти и услуги;

g) нивото на контрол в процеса на проектиране и разработка от клиенти и други заинтересовани страни;

k) документираната информация, необходима за да се докаже, че изискванията за проектиране и разработка, са изпълнени.

Ръководителят Дизайн и разработка представлява екипа на проектиране и развитие за всеки проект по Дизайн и разработка.

Екипът на Дизайн и разработка се състои от Ръководител на проекта и членовете на екипа. Ръководителят на проекта и членовете на екипа са компетентен персонал Отдел Маркетинг, Отдел Дизайн и разработка, Производство, Поддръжка и Качество. Ако възникне необходимост, квалифицирани външни експерти могат да бъдат включени в екипа по Дизайн и разработка.

Ръководителят на проекта подготвя план на проекта в "Формуляр Контрол на записите по Дизайн и разработка (QЕMR-QF-PR07-001)". Този документ остава водещият документ по време на проекта по Дизайн и разработка. Въпреки това, графиците на цели в този план могат да бъдат преразглеждани.

Ръководителят на проекта "Формуляр План за управление на риска (QЕMR-QF-PR07-002)", за да се идентифицират рисковите фактори и действия за намаляване на риска.

Ръководителят на проекта изготвя нови документи за всеки проект по Дизайн и разработка. Съхранените папки с документи по проектит, се прдставят на Ръководител Дизайн и разработка.

6.c) Входове при дизайн и разработка

Екипът по Дизайн и разработка определя основните изисквания за специфичните видове продукти, които ще бъдат проектирани и разработени.

Екипът по Дизайн и разработка, обмисля следното:

a) функционалните и оперативни изисквания;

b) информация, получена от предишни подобни дейности по дизайн и разработка;

c) задължителни и регулаторни изисквания;

d) стандарти или кодекси за поведение, касаещи изпълнението;

e) потенциални последици от неизпълнение в зависимост от естеството на продуктите;

Ръководителят на проекта гарантира, че входовете са позволяват стартиране на проектиране и разработка. Проблемите и неточностите на входа се разрешени.

Ръководителят на проекта дава съответната документирана информация за проектиране и разработка на входа.

6.d) Контроп по дизайн и разработка

Нашата организация прилага необходимите проверки в процеса на проектиране и разработка, с цел да се гарантира, че:

a) резултатите трябва да бъдат определими;

b) способността на резултатите от проектирането и разработката отговарят на изискванията;

c) дейности по проверка отговарят на изискванията;

d) получените продукти отговарят на изискванията по предназначението им;

e) при проблеми се взимат всички необходими действия;

f) документирана информация от тези дейности се запазва.

Целите по дизайн и разработка могат да бъдат самостоятелни или в комбинация, в зависимост от предназначението на продуктите.

6.e) Изходи при дизайн и разработка

Ръководителя на проекта, гарантира следното за продуктите на изхода:

a) отговарят на изискванията за експлоатация;

b) са подходящи за последващите процеси за предоставяне на продукти;

c) отговарят на изискванията за наблюдение и измерване;

d) характеристиките на продуктите и услугите, които са от съществено значение за тяхното предназначение и безопасна работа;

Изходи при дизайн и разработка могат да бъде в една или повече от следните форми:

1. Диаграма на елементите;

2. Бордовото оборудване;

3. Изчислен лист;

4. Машини чертежи;

5. Списък на компонентите.

Ръководителят на проекта запазвадокументирана информация за Изходи при дизайн и разработка

6.f) Промени по дизайн и разработка

Ръководителят индентифицира контролните промени направени по време на или след, проектирането и разработването на продукти, доколкото това е необходимо, за да се гарантира, че няма неблагоприятно въздействие върху съответствието с изискванията.

Отдела по Дизайн и разработка запазва документирана информация за:

a) промени по дизайн и разработка;

b) резултатите от прегледите;

c) разрешението за промените;

d) действията, предприети за предотвратяване на неблагоприятни въздействия.

7. ЗАПИСИ:

Поддържат се следните записи:

| № | Име на формуляри | Формат | Вид | Период на съхранение | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QЕMR-Q-F-PR14-001 Формуляр Контрол на записите по Дизайн и разработка | Български, Текст | Електронно/На хартия | Минимум 7 години | Ръководител проект/ Ръководител Дизайн и разработка |
| 2 | QЕMR-Q-F-PR14-002 Формуляр План за управление на риска | Български, Текст | Електронно/На хартия | Минимум 3 години | Ръководител проект/ Ръководител Дизайн и разработка |
| 3 | Записи по преглед на проектирането | Български, Текст | Електронно/На хартия | Минимум 3 години | Ръководител проект/ Ръководител Дизайн и разработка |
| 4 | Записи по проверка на проектирането | Български, Текст | Електронно/На хартия | Минимум 3 години | Ръководител проект/ Ръководител Дизайн и разработка |
| 5 | Записи по утвърждаване на проектирането | Български, Текст | Електронно/На хартия | Минимум 3 години | Ръководител проект/ Ръководител Дизайн и разработка |

8. ИСТОРИЯ НА ДОМУНЕТ:

| Версия № | Промени | Променено от | Забележки от ОИСУ |
| --- | --- | --- | --- |
| V-001 | Първа версия, одобрена за изпълнение |  |  |

КОНТРОЛ НА ЗАПИСИТЕ ПО ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА

QMR-Q-F-PR15-001

| Номер на проект: | Планирана дата за извършване: |
| --- | --- |
| Тип : Нов продукт Специфичен продукт за клиент Подобрения на продукт Нова поддръжка Специфична поддръжка за клиент Подобрения на поддръжка |  |
| Име на проект: |  |
| Обхват на работа: |  |

Отгворник по проекта   : ………………………………………………..

Участници в екип :

| № | Име | Длъжност |
| --- | --- | --- |

График по дейности и мониторинг

| Приложимост | № | # Дейности | Отговорности | Планирана дата | Крайна дата | Причина за забавяне (ако е приложимо) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Входящ дизайн – Продукт/Технически изисквания за поддръжка |  |  |  |  |
|  | 2. | Входящ дизайн – Законови и регулиращи изисквания. |  |  |  |  |
|  | 3. | Преглед на входящия дизайн |  |  |  |  |
|  | 4. | Изходящ дизайн: |  |  |  |  |
|  | 5. | Изходящ дизайн: |  |  |  |  |
|  | 6. | Верификация на изходящия дизайн: |  |  |  |  |
|  | 7. | Продукция / Осигуряване на поддръжка: |  |  |  |  |
|  | 8. | Осигуряване на качество: |  |  |  |  |
|  | 9. | Доставка на продукт: |  |  |  |  |
|  | 10. | Монтаж на продукт: |  |  |  |  |
|  | 11. | Валидиране на дизайна: |  |  |  |  |
|  | 12. | Ръководство за потребителя, обучение и др: |  |  |  |  |

A) Входящ дизайн:

| № | Продукт / Законови изисквания | Възложено от: | Прегледано от: | Забележки и подпис на извършващия преглед |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B) Изходящ дизайн и верификация на дизайна

| № | # Изходящ дизайн | Изходящ дизайн верифициран от: | Забележки на верифициращия | Подпис наверифициращия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

C) Производство и осигуряване на каество

Забележки/Препоръки

D) Монтаж и експлоатация

Забележки/Препоръки

E) Утвърждаване на дизайн

Забележки/Препоръки

F) Ръководство на потребителя Подготовка, Обучение на потребители и др:

Забележки/Препоръки

G) Преглед на дизайна, палниране и записи:

| Етап | Обхват на прегледа | Цели на прегледа | Планирана дата на преглед | Крайна дата | Име на преглеждащия | Номер на доклада на прегледа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

H) Заверка на проект

Завършване на проект на: ……………

Изпълнение:   Задоволително  Необходимост от подобрения

Изводи:

Подпис на Ръководител Проект: ……………………….  Дата: ……………..