# Утвърден: Борис Янев

/………………./

# 10.07.2025г

# ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩИТЕ И КОНКРЕТНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ЦЕЛИ

| Общи енергийни цели | Конкретни енергийни цели | Дейности за постигане на конкретните цели | Отговорности | Срок за изпълнение | Ресурси | Метод за отчитане на подобрения в ЕХ | Метод за потвърждаване на резултатите от изпълнението |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение на ключов персонал в изискванията на системата за енергийно управление съгласно ISO 50001 | Обучение на персонала в изискванията на Наръчник на СЕУ и процедури на СЕУ, план за мониторинг и измерване | Планиране и провеждане на обучение на Екипа за ЕУ; | ПР на СЕУ | 10.07.2026г. | Време за обучение; Човешки ресурси Финансови ресурси за Консултант | - | Издаден протокол |
| Проучване на възможности за използване на възобновяеми енергийни източници | Проучване на възможности за използване на фотоволтаични инсталации за производство на ел. енергия за собствени | Проучване на българския и международен пазар за подходящи технически и експлоатационни характеристики на фотоволтаични | ПР на СЕУ Екип на СЕУ | 10.07.2026г | Необходимот о време за проучване; Човешки ресурси | Изготвен доклад – предварителни пресмятания – икономии от енергия; срок на откупуване; очаквано време за изпълнение | Сравняване на енергийните характеристики преди и след въвеждане в експлоатация на фотоволтаични инсталации |
| Изпълнение на всички енергоспестяващи мерки (ЕСМ) описани във Приложение 01 | Изпълнение на всяка една отделна ЕСМ описана във Приложение 01 | Изпълнение на всички дейности съгласно плана за изпълнение на ЕСМ | ПР на СЕУ Екип на СЕУ | Съгласно сроковете в докладите от енергийно обследване и извършената приоритизация | Финансови средства и технически средства; човешки ресурси | Анализ на изпълнение на ЕСМ на преглед от ръководството | Сравняване на резултатите спрямо плана за приоритизиране на ЕСМ |

Изготвен от:  	Дата: 10.07.2025г

Отговорник на СЕУ: ………………….. /Борис Янев/

Консултант: …………………..            /Н. Траянова/