- ПРЕДМЕТ

С тази процедура се определят редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по определяне и оценка на изискванията на клиентите към продуктите и услугите на Дружеството и дейностите по управление и разработка на проекти.

- ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Настоящата процедура е задължителна за изпълнение от:

- отдел “Продажби”;

- отдел “Сервиз”;

- други звена/длъжностни лица, имащи отношение към дейностите по определяне и оценка на изискванията на клиентите към продуктите и услугите.

Задължителна при внедряване на SW (software) системи, интеграция на HW (hardware) и SW компоненти и услуги от различни доставчици.

- ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛEНИЯ, ОЗНАЧЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ

Продукт

Резултат от търговската и сервизна дейност на компанията

Забележка: Основните категории и групи продукти (в съответствие с ISO 9001:2015) са:

- хардуер;

- софтуер;

- услуги;

Проект

Организиране, планиране и контролиране на дадено начинание с помощта на структуриран подход към управлението.

Управленски етапи/дейности

Включват планиране и контрол на всички специализирани дейности по проекта.

За всички останали термини, използвани в настоящата процедура, са валидни определенията дадени в EN ISO 9001:2015 и Инкотермс - 2000 “Международни търговски термини”.

- ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Определяне на входните елементи, етапите и задачите на проектирането и разработването

    - Определянето на входните елементи за проекта, етапите и задачите на проектирането и разработването са част от процеса на осъществяване на услугите, който в общия случай включва:

- функционални изисквания и изисквания за изпълнение;

- приложими изисквания от нормативни актове, стандарти и ръководства;

- информация, от предишно подобно проектиране (когато е приложимо);

- оценка на потенциални последствия при неизпълнение на проекта;

- други съществени/специфични изисквания, свързани с предоставянето на услугата, което се определя във всеки конкретен случай.

    - Определянето на етапите  са  част от оперативния процес на осъществяване на услугите, който в общия случай включват:

- проектиране;

- изграждане;

- тестване;

- обучение;

- предаване;

- други специфични етапи.

Планиране на проектите и разработките

Оценката, планирането и повторното планиране са постоянни и ключови дейности при управлението на всеки проект. Планове се съставят за проекта/разработката като цяло и за всеки етап от проекта. При отклонение от първоначалните одобрени планове, собственикът на процеса подготвя доклад по изключение до ръководителя на проекта за причината за отклонението и при одобрение на отклонението се дефинира План по изключение, което замества първоначалният план. В такива случаи това задължително се комуникира със засегнатите страни.

    - По време на процеса на планиране ръководителят на проекта  определя следното:

- обхват на проекта/етапа;

- дефиниране на основните етапи (milestones) и срокове (timelines);

- ресурси и компетенции, които се изискват;

- отговорности и роли при извършване на дейностите и задачите във всеки един етап от проекта;

- входните данни от дейността/ задачата и задължителните изходни елементи;

- при необходимост - каква част от проектирането и разработването  ще се възложи на външни изпълнители;

- идентифициране на вътрешните и външни комуникации между всички засегнати страни (включително клиенти, потребители и външни изпълнители) и тяхното управление;

- идентифициране и оценяване на рисковете свързани със сигурността на информацията при управлението на проекта/етапа попадащ в  обхвата на тази процедура;

- определяне на верификацията (създаване на прототипове, тестване, симулации, сценарии), валидацията (методите, по които ще се осъществява валидацията да са определени) и заложени прегледи на планирани етапи в процеса на проектиране;

- необходимата документация и записи;

- Създават се RD 11-01 План на проект и RD 11-02 Документ за иницииране на проект.

    - Екипни планове се изготвят при необходимост, като обикновено отразяват работата, която трябва да се извърши по даден технически етап и включват изготвяне на спецификации или предварителен дизайн.

    - Ръководителят на проекта идентифицира рисковете и прави оценка на риска на проекта съгласно корпоративната политика за оценка. Поддържа се регистър  на рисковете -  (RD 11-06 Регистър задачи/рискове).

    - Ръководителят на проекта извършва оценка на риска, свързан със сигурността на информацията, попадаща в обхвата на проекта и прилага подходящи механизми за защита на информацията. Ръководителят на проекта следва да осигури единство на целите по информационна сигурност на дружеството с общите цели на проекта. Идентифицираните рискове и механизмите за контрол се документират в  RD 11-06 Регистър задачи/рискове.

Преглед и контрол на Проектиране и разработване (ПР)

На подходящи етапи (контроли), определени от Проектния ръководител, се извършват прегледи за съответствие с плановете, които включват:

- оценка на способността на резултатите да удовлетворят изискванията;

- оценка дали процесите на верифициране са изпълнени, за да се гарантира, че изходните елементи от разработката ще отговарят на входните изисквания;

- контрол процесите на валидиране да са изпълнени, за да се гарантира, че изискванията към продукта/услугата ще бъдат постигнати;

- идентифициране на промени и проблеми и предлагане на необходимите действия;

Участниците в тези прегледи са консултанти по продуктови линии и търговци, които са включени в екипа на проекта, като записите от прегледа се съхраняват.

Изходните елементи от този процес включват:

- потвърждение, че процесът е контролиран в зависимост от заложения план (или актуална ревизия) и че се извършват прегледи на процеса  на определени планирани етапи.

- правилно дефинирани ли са първоначалните входни данни и има ли промени в тях;

- изходните данни удовлетворяват ли изискванията;

- съгласувани ли са промените с оторизираните лица;

- извършва ли се мониторинг и наблюдение на разработката и постигнати ли са критериите за приемане на проекта;

- целите на проектирането достигнати ли са;

- Водят се записи в RD -11-03 Протокол от срещи и RD 11-04 Доклад за статус на проект.

Проверка на ПР (Верификация)

Проверката се извършва в съответствие с плановете, с цел да се осигури, че изходните елементи удовлетворяват изискванията на входните елементи, като записите от проверката се съхраняват. Извършва се демонстрация на разработката, тестване, симулации, преглед на документите за този процес. Верификацията е планирана и подходяща за процеса. Проектирането или разработката е на приемливо ниво като резултатът е съвместим с първоначалните изисквания.

Водят се записи в RD 11-04 Доклад за статус на проект и RD 11-05 Контрол по качеството.

Потвърждаване на ПР (Валидация)

Потвърждаването се извършва в съответствие с планираните дейности, за да се осигури, че крайният продукт е способен да удовлетвори изискванията за определено приложение или предвидено използване. Това трябва да стане преди продуктът да е доставен на клиента. Записите се съхраняват.

- Извършва се проверка дали крайният продукт ще посрещне очакванията или е изпълнил очакванията на нуждите на клиента, когато е в реална среда (пуснат в употреба). Методите за валидация може да са дефинирани в процеса на планиране въпреки, че те могат да се модифицират в процеса на реализация. За доста продукти това е прост процес, но понякога е комплициран – валидацията може да бъде само върху производителността на продукта или тестови резултати. В други случаи този процес е даден на външна организация – тогава организацията трябва да договори с външната страна регламент и да го документира в договора, в който да е ясно как валидацията ще се извърши и как резултатите ще бъдат комуникирани и споделени.

- Поддържат се записи,  които потвърждават,  че валидацията е осъществена и индикират, че резултата от продукта посреща очакванията.

- Поддържат се  записи в RD 11-05 Контрол по качеството и RD 11-06 Регистър задачи/рискове за корекция на несъответствия и причините за тези несъответствия.

Управление на измененията

Измененията трябва да са идентифицирани и записите да се съхраняват. Измененията трябва да са прегледани, проверени и потвърдени като подходящи и одобрени преди въвеждането им. Прегледът на измененията трябва да включва оценка на влиянието на измененията върху съставните части и на вече доставен продукт. Записите от прегледа се съхраняват.

- Документацията и изискванията за промени се идентифицират в RD 11-07 Регистър промени и се комуникират със заинтересованите страни.

Предаване на проекта/разработката/услугата

Изходните елементи трябва да:

- удовлетворят изискванията на входните елементи;

- дават информация за закупуването, производството и сервизното обслужване след продажбата;

- съдържат или се позовават на критериите за приемане на продукта/услугата;

- определят характеристиките на продукта, които са съществени за неговото правилно и безопасно използване;

- може да включват информация за: маркетинг, продажби, закупуване, продукция, изисквания за качеството, информация за поддръжка на услугата/продукта след доставка.

- Подписва се окончателен Приемо-предавателен протокол.

Водят се записи в RD 11-04 Доклад за статус на проект

След приключване на сделката, досието се архивира.

- ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ

Контрол върху изпълнението на настоящата процедура упражнява Управителят на дружеството.

Отговорностите и пълномощията на звената и длъжностните лица за изпълнение на дейностите по процедурата са разпределени, както следва:

Отговорникът по сделката – Търговец  и /или Мениджър ключови клиенти (КАМ)

- за определяне на изискванията на клиентите;

- за оценка на изискванията по отношение на продукта;

- за изготвяне и съгласуване на договори;

- за цялостното планиране на изпълнението на сделките/проектите и разработването на проектните материали;

- за, координацията и контрола по осъществяване на проектите, приключването и отчитането на проектите

Специалиста по следене на поръчките (PC)

- за закупуването на продуктите, координацията и контрола по осъществяване на услугите, приключването и отчитането на сделките;

- за архивиране на документите;

Длъжностните лица, (екип) имащи отношение към изпълнението им

- по изпълнение на  проекта;

Отговорен за изпълнение на ежедневните дейности и задачи по работен пакет и/или продукт, съгласно неговите компетенции. Отговаря пред ръководителя на екипа/Ръководителя на проекта.

Ръководител проект

- Отговорен за цялостното изпълнение и координация  на проекта през всичките му управленски етапи.

- Следи за това проектът като цяло да създава необходимите продукти, съгласно определените стандарти за качество и в рамките на опредените ограничения за време и разходи;

- Отговаря за това проектът да достави резултат, който е в състояние да донесе изгодите, които са определени.

- Цялостно планиране на проекта; насочване на проекта към успешен краен резултат, връзка с други свързани проекти, определяне на отговорностите на всели ръководител на специализиран екип, отчитане пред и получаване указания от Ръководството, представяне на редовни Доклади за Управленски етап и въздействието им върху целия проект.

Ръководител екип:

- Отговаря за ежедневното управление на дейностите и задачите по работен пакет и/или продуктите, които са под негов контрол;

- Той ръководи специализиран екип, определен да отговаря за конкретна част от проекта;

- Ръководителят на екипа се отчита и приема указания от Ръководителя на проекта, като ръководителят на екипа съвместно с ръководителят на проекта определят задълженията на всеки от членовете на екипа и осигуряват планове, насоки. Всички предложения за промени свързани с продуктите, за които ръководителят на екипа отговаря минават през него неофициално или под формата на Проблеми с проекта, препоръки или предложения за по-нататъшни действия.

- ПОЗОВАВАНИЯ И СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

RI 11-01	Процесна диаграма -Управление на проекти

RD 11- 01 	План на проекта (Project plan)

RD 11- 02 	Документ за иницииране на проект (Project Initiation Document)

RD 11- 03 	Протокол от срещи (Minutes of Meeting)

RD 11- 04	Доклад за статус на проект (Project  Status  Report)

RD 11- 05	Контрол по качеството (Quality Assurance Checklist)

RD 11- 06	Регистър задачи/рискове (Risk/Issue Log)

RD 11- 07	Регистър промени (Change request Log)