| # | Задача | Отговорен |
| --- | --- | --- |
| 1 | Извадка на обществени поръчки/обяви. Ежедневна извадка на всички нови обществени поръчки и обяви за ИТ и МЕД отдела. Изпращат се по емайл до всички търговци в съответния отдел с копие до управителите. | Bid-Managers |
| 2 | Преглед на обществените поръчки и обявите от търговците. Ако има обществена поръчка/обява, които представляват интерес за търговците, те изпращам обратно емайл до Bid-Managers с молба за изтегляне на документация. С оглед краткото време за подготовка на тръжната документация, търговците трябва да преглеждат обявените обществени поръчки/ обяви възможно най-бързо (в рамките на 1-2 дни). | Търговци |
| 3 | Сваляне на документация за участие, публикувана в „Профил на купувача“ на интернет сайта на всеки Възложител Свалянето на тръжната документация трябва да става максимално бързо! | Bid-Managers |
| 4 | Преглед на тръжната документация от търговците. Най-късно на този етап се взима решение за участие/не участие в обществената поръчка/търга – в рамките на една седмица да се вземе решение. При взето решение за участие, търговците изпращат емайл до Bid-Managers с копие до управителите за започване на подготовка на тръжна документация. Bid-Managers въвеждат обществената поръчка /обявата в списъка за участие на сървъра (S:\snt.Projects\List of Tenders). | Търговци |
| 5 | Организация и подготовка на тръжната документация. Отговорни за цялостната и навременна организацията по събирането на всички необходими документи за предаване на търга са Bid-Managers. На този етап търговците са отговорни за: - Съдържание на техническа оферта (заедно с pre-sales в ИТ отдела). - Комуникация с клиента (искане за промяна, задаване на въпроси и т.н.) - Комуникация с производители, партньори, подизпълнители, юристи. - Ценова оферта (одобрение от управителите и ВАТ). | Bid-Managers |
| 6 | Копие на цялата тръжна документация (след подпис на управителите) Надписана папка с копие на предадената тръжна документация се съхранява при Bid-Managers. | Bid-Managers |
| 7 | Организация по предаване на тръжна документация. | Bid-Managers |
| 8 | Отваряне на тръжна документация: - Административен преглед на документите: Bid-Managers - Техническа и ценова оферта: Съответният търговец | Bid-Managers/Търговци |
| 9 | Обжалване на решение При обжалване на решение или на процедурата, процеса се съгласува с управителите и при необходимост с юристите. | Търговци/ Bid-Managers |
| 10 | Подписване на договор Подготовка на документи за подписване на договора – удостоверения, банкова гаранция, сертификати и др. След подписване на договора предават подписаните договори на Project controlling. | Bid-Managers |

Забележки:

- За МЕД отдела Sales Assistant отговаря за:

  - помощ при изготвяне на разрешителни от АЯР;

  - събиране, структуриране, преводи и съхранение на всички документи свързани с отдела като (сертификати, референции, разрешителни и административни документи от държавни органи, процедури, правила и т.н.).

- Банкови гаранции: Bid-Managers са отговорни за отваряне, следене на срокове и валидност и затваряне на банкови гаранции.